PROTOTYPE: VET4PET - פלטפורמה דיגיטלית לניהול בריאות חיית המחמד

מגישים: עידן שטיינברג ומעיין סנדק 
קישור לגיט: https://github.com/VET4PET-MI/vet4pet.git

ארכיטקטורה ותשתית טכנולוגית:

השלד המרכזי והלוגיקה המורכבת של המערכת הוטמעו בהצלחה על פי עקרונות ה-Detailed Design:

ארכיטקטורת Client-Server: הפרדה מלאה בין צד השרת (Node.js/Express) לממשקי הקצה (Android ב-Kotlin ו-Web ב-React).

ניהול נתונים: שימוש ב-MongoDB Atlas כמסד נתונים NoSQL גמיש, המאפשר ניהול מספר חיות מחמד תחת בעלים אחד ותיעוד סוגי בדיקות משתנים.

מודל אימות והרשאות (Role-Based Auth): הטמעת מנגנון אבטחה מבוסס JWT וסיסמאות מוצפנות (Bcrypt), המבטיח הפרדה בין תצוגת הווטרינר (ניהול תיקים) לתצוגת הבעלים (צפייה וקביעת תורים).

לוגיקת ניהול תורים: פיתוח אלגוריתם מתקדם לחישוב "חריצי זמן" (Slots) פנויים המסונכרן עם שעות הפעילות של המרפאה ומונע כפילויות.

סטטוס מימוש פונקציונלי:

א. ממשק הווטרינר (Web Portal) - בשלבי השלמה

הממשק מתוכנן לאפשר לווטרינר להזין נתונים ולנהל את יומן המרפאה:

בוצע: הקמת תשתית ה-React וחיבורה ל-API המרכזי.

בתהליך: הטמעת יכולת העלאת מסמכים וצילומי רנטגן לתיק הרפואי.

ב. מערכת ניהול תורים

בוצע: מודל ה-Appointment ב-Backend ונתיבי GET/POST לניהול הזמנות.

בתהליך: סנכרון ממשק לוח השנה באפליקציית האנדרואיד לבחירת שעות לזימון תורים.

ג. שירות קבצים ותמונות (Cloud Storage)

הסטטוס הנוכחי: קישורי קבצים נשמרים כמחרוזות טקסט.

יעד למימוש: מעבר לאחסון חיצוני (AWS S3/Cloudinary) באמצעות ספריית Multer למניעת עומס על השרת הראשי.

פערים פונקציונליים ו-Advanced MVP:

תכונות אלו מוגדרות כשלבים הבאים בפרויקט:

Telehealth (רפואה אונליין): פיתוח ממשק צ'אט וייעוץ וידאו למקרים דחופים.

מערכת התראות: שליחת הודעות Push לנייד עבור תזכורות לחיסונים ותורים קרובים.

איתור מרפאות חירום: אינטגרציה של שירותי מיקום (Geolocation) למציאת וטרינר זמין באזור המשתמש.

סיכונים טכניים ושיפורים נדרשים:

אופטימיזציה של נתונים: מימוש Lazy Loading באפליקציה למניעת קריסה בעת טעינת תיקים רפואיים עמוסי קבצים.

מניעת התנגשויות: שיפור מנגנון ה-Locking באלגוריתם התורים לטיפול במצבי קצה של הזמנות סימולטניות.

חווית המשתמש (UX) בווטרינר: וידוא שהמרת סיכומי ביקור מהמערכת המקומית לאפליקציה מתבצעת ללא "עבודה כפולה" מצד הרופא. 

בסוף בסוף נרצה לשפר גם את נראות ונוחות האפליקציה והאתר אך כעת מתמקדים בזה שהקוד יעבוד כראוי וטוב.